## Slide 1
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade
Status dos trabalhos voltados para a Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José dos Campos

## Slide 2
Secretária de Urbanismo e Sustentabilidade
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade
10/09/2025 - Aprovação do aporte financeiro de R$ 605.000,00 pelo Fundo de Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM.
24/10/2025 - Amparando-se pelo inciso XV do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021 a DDAMC/DGA/SEURBS iniciou uma pesquisa de preço junto a 04 Fundações de Apoio Técnico para realização dos trabalhos de Revisão do PMGIRS.
30 e 31/10/2025 - Após receberem e-mails acompanhados do TR e do Plano de Trabalho aprovados pelas CTs de Saneamento e de Resíduos Sólidos do COMAM, de um Cronograma Físico e Financeiro e um pedido formalizado de cotação as respectivas Fundações encaminharam seus orçamentos.

## Slide 3
Secretária de Urbanismo e Sustentabilidade
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade
10/11/2025 - as Fundações supracitadas foram instadas à apresentarem um acervo técnico comprovando a elaboração de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
13 e 14/11/2025 obteve-se respostas de apenas 03 Fundações - FUNDACE, FAPETEC e FESPSP, acompanhadas de suas respectivas documentações.
05/01/2026 - Portaria Conjunta nº 01/SEURBS/SMC/SAJ/2026 - compõe comissão de estudos técnicos com representantes SEURBS, SMC, SAJ, para contratação de serviços especializados para a revisão do PMGIRS.

## Slide 4
Secretária de Urbanismo e Sustentabilidade
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade
22/01/2026 - Subsidiada por um Relatório contendo toda a documentação encaminhada pelas 03 Fundações a Comissão de Estudos Técnicos realizou uma reunião on-line para discussão, análise e escolha da entidade que prestará assessoria, consultoria para os debates públicos e a construção da Revisão do PMGIRS/SJC. Ficou registrada em ATA a ausência das Fundações FAPETEC e FUNDACE e a escolha por unanimidade, após oitiva, da FESPSP para prosseguimento com o processo de sua contratação.
No momento estão sendo finalizadas as documentações de acordo com o Decreto Municipal 19637/2024 para análise do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos – DPGR e prosseguimento com a elaboração do contrato junto a entidade escolhida.

## Slide 5
Obrigado pela atenção de todos
Divisão de Desenvolvimento Ambiental e Mudanças Climáticas
Contatos DDAMC/DGA/SEURBS
(12) 39478601
eduardo.montesi@sjc.sp.gov.br
Secretária de Urbanismo e Sustentabilidade
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade